Zákányszék Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

# 2015. évi éves fejlesztési terv

I. Bevezetés

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi Éves Fejlesztési Terve a 2014-2019. évekre vonatkozó Gazdasági Program végrehajtását szolgáló operatív terv, amely meghatározza az ez évi konkrét fejlesztéseket és előkészíti a következő év fejlesztéseit.

II. Stratégiai célok, FEJLESZTÉSEk

A Gazdasági Programban megfogalmazott stratégiai célok és azok megvalósításához meghatározott prioritások tükrében a 2015. évben folyamatban lévő és tervezett projektek:

1. projekt

A gazdasági program 2.4 (Szociális ellátás fejlesztése) 2.4.1 alpontjának végrehajtása érdekében:

2015. évben tervezett fejlesztés: A tanyagondnoki alapszolgáltatás fejlesztése. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ által a tanyagondnoki autó beszerzésére irányuló pályázat benyújtásának támogatása.

Feladat: pályázat benyújtása

Költsége: jelenleg nem ismert.

2. projekt

A gazdasági program 2.5 (Oktatás fejlesztése) 2.5.1 alpontjának végrehajtása érdekében:

2015. évi tervezett fejlesztés: Az óvodai férőhelyek bővítését célzó beruházások támogatására benyújtott pályázat vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A jogszabályi előírásoknak való megfelelés miatt az Óvoda épületének bővítése vált szükségessé. Kialakításra kerül, egy 60,15 m2-es csoportszoba, 7,15 m2-es közlekedő és egy 12.33 m2-es egyéni fejlesztő szoba, valamint egy gyermekmosdó.

Feladat: Közbeszerzés kiírása, beruházás lebonyolítása.

Támogatás: 	17.400.000,-Ft

Önerő:	                 920.548,-Ft

Forrás: Az önkormányzat 2015.évi költségvetési rendelete.

3. projekt

A gazdasági program 2.6 (Kulturális élet) 2.6.1 alpontjának végrehajtása érdekében:

2015. évi tervezett fejlesztés: Szabadidős, szórakoztató programok szervezése, ismeretterjesztő előadások szervezése közművelődésben dolgozókkal és civilszervezetekkel közösen.

Feladat: Programok szervezése.

Forrása: Az önkormányzat 2015.évi költségvetési rendelete, valamint a civil szervezetek költségvetése.

4 projekt

A gazdasági program 2.6 (sport) 2.6.8 alpontjának végrehajtása érdekében:

2015. évi tervezett fejlesztés: Nyertes pályázat esetén a zákányszéki sportcsarnok energetikai felújítása című beruházás megvalósítása. A tervezet alapján a sportcsarnok nyílászáróinak cseréje, homlokzat és födém hőszigetelése, fűtés és világítás korszerűsítése, valamint az elektromos energia fogyasztás kiváltására napelemes rendszer telepítése valósulhat meg.

Feladat: beruházás megvalósítása.

Tervezett költség: 49.024.372,-Ft, 100%-os pályázati támogatás

5. projekt

A gazdasági program 2.7 (Helyi közlekedés fejlesztése) pontjának végrehajtása érdekében:

2014. évről áthúzódó fejlesztés: Mórahalom-Zákányszék kerékpárút megépítésének befejezése.

Feladat:  A beruházás befejezése.

Támogatás: 	215. 647.311,- Ft

Önerő: 	  23.960.812,- Ft

Forrása: Az önerőt a BM és EU önerő alapok támogatásával biztosítjuk.

6. projekt

A gazdasági program 2.9.(Települési közbiztonság fejlesztése)2.9.1 alpontjának végrehajtása érdekében:

2015 .évben tervezett fejlesztés: Közbiztonsági pályázat keretében térfigyelő rendszer telepítésére elnyert támogatásból megvalósulhat egy térfigyelő központ kialakítása és térfigyelő kamerák telepítése (összesen 7 db) az alábbi helyszíneken:

Mórahalmi út - Erdei utca kereszteződése: 1 db kamera

Szegfű János utca (Új temető): 1 db kamera

Móra Ferenc utca - Kossuth utca kereszteződése: 1 db kamera

Lengyel tér - település központ: 1 db kamera

Bordányi út - belterület határa: 1 db kamera

Petőfi Sándor utca - József Attila utca kereszteződése: 1 db kamera

Arany János utca - Petőfi Sándor utca kereszteződése: 1 db kamera

Feladat: beruházás megvalósítása

Támogatás: 6 073 983,- Ft, 100%-os pályázati támogatás

7. projekt

A gazdasági program 3.3 ( levegő, víz, zaj )3.3.4 alpontjának végrehajtása érdekében.

2015. évben tervezett fejlesztés: Zákányszék Község Vízkárelhárítási tervének elkészítése.

Feladat: szerződés megkötése, terv elkészíttetése.

Költség: 450.000,-Ft

Forrása: Az önkormányzat 2015.évi költségvetési rendelete.

8. projekt

A gazdasági program 3.3 ( levegő, víz, zaj )3.3.5 alpontjának végrehajtása érdekében.

2015. évben tervezett fejlesztés: Csapadékvíz elvezető csatornarendszer és csapadékvíz tározó tervdokumentációjának, pályázati anyagának elkészítése és benyújtása.

Feladat: Tervek elkészítése, pályázat benyújtása.

Költsége: jelenleg nem ismert.

9. projekt

A gazdasági program 3.4 (Energia felhasználás)3.4.3 alpontjának végrehajtása érdekében

2015. évi tervezett fejlesztés: KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukció „Napelemes rendszer telepítése Zákányszék településen” című pályázat
megvalósítása. A beruházás magában foglalja a napelemes rendszerek telepítését az alábbi helyszíneken:

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal: 		tervezett teljesítmény: 18kW

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár: 	tervezett teljesítmény: 10 kW

Feladat: A beruházás megvalósítása

Támogatás: 20 565 773,- Ft

Önerő:		  109.383,- Ft

Forrás: Az önkormányzat 2015.évi költségvetési rendelete.

10. projekt

A gazdasági program 3.4 (Energia felhasználás) 3.4.1 alpontjának végrehajtása érdekében

2015. évi tervezett fejlesztés: Zákányszéken egy komplex megújuló energia program előzetes tanulmánytervének elkészíttetése. A program magába foglalja a nap- és a termálenergia települési felhasználásának lehetőségeit.

Feladat: Tanulmányterv elkészíttetése

Költsége: jelenleg nem ismert

11. projekt

A gazdasági program 3.5 (Hulladékgazdálkodás) 3.5.3 alpontjának pontjának végrehajtása érdekében:

2015. évben tervezett fejlesztés: A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa által benyújtott a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 számú települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése című nyertes pályázat végrehajtása. A pályázatból Zákányszékre vonatkozóan beszerzésre kerül: 200 db 60 l-es kuka valamint 3 db zárt és 3 db nyitott 5 m3-es konténer.

Településre eső önerő: 448 070 Ft,

Forrása: Az önkormányzat 2015.évi költségvetési rendelete.

12. projekt

A gazdasági program 4.1 ( Az önkormányzat és intézményeinek gazdaságos működése, vagyongazdálkodás) 4.1.2 alpontjának pontjának végrehajtása érdekében

2015 .évben tervezett fejlesztés: rendőri szolgálati lakás felújítása.

Feladat: Felújítás elvégzése.

Költsége: 2.000.000,-Ft

Forrása: Az önkormányzat 2015.évi költségvetési rendelete.

13. projekt

A gazdasági program 4.1 ( Az önkormányzat és intézményeinek gazdaságos működése, vagyongazdálkodás) 4.1.2 alpontjának pontjának végrehajtása érdekében

2015 .évben tervezett fejlesztés: Védőnői szolgálatnak helyt adó épület nyílászáróinak cseréje és részleges akadálymentesítése.

Faladat: Felújítás elvégzése

Tervezett költség: 1.500.000,-Ft

Forrása: Az önkormányzat 2015.évi költségvetési rendelete.

14. projekt

A gazdasági program 4.3 (Mezőgazdaság, kereskedelem, helyi ipar fejlesztése valamint a foglalkoztatás helyzete és jövője) 4.3.2 alpontjának végrehajtása érdekében:

2015. évben tervezett fejlesztés. Zákányszék Község Önkormányzata a Startmunka programban a mezőgazdasági alprogramra nyert pályázati támogatást.

A program tartalmazza mezőgazdasági eszközök (tárcsa) beszerzését valamint hűtőrendszer, rakodótér kialakítását.

Feladat: A mezőgazdasági alprogram végrehajtása.

Támogatás: 58.062.133,-Ft

Önerő: 	   624.821,-Ft

Forrása: Az önkormányzat 2015.évi költségvetési rendelete.

Zákányszék, 2015. március 20.

Matuszka Antal

Polgármester